KeepMySale

Roadmap & Go-to-Market

Versie 1.0  |  April 2026  |  Vertrouwelijk

# 1. Huidige Status

| Component | Status | Details |
| --- | --- | --- |
| Database (11 migraties) | ✅ Live | Supabase, RLS, pgvector, triggers |
| Backend (services + DAL + routes) | ✅ Live | 13/13 tests passed op echte DB |
| Shopify OAuth + order sync | ✅ Live | Self-healing token, webhooks |
| Gmail API integratie | ✅ Live | 1-klik setup, FROM eigen adres |
| Amazon SES fallback | ✅ Live | efwebservices.nl verified |
| AI email responses | ✅ Werkend | Gemini, gratis tier (20 req/dag) |
| Return negotiation engine | ✅ Werkend | 3-stap, bewezen via email |
| Dashboard frontend | ✅ Live | keepmysale.vercel.app |
| Gmail spam filtering | ⚠️ Deels | Filters werken, bank emails lekken soms door |
| Email opmaak | ⚠️ Basic | Geen begroeting/afsluiting nog |
| Settings JSONB | ⚠️ Basis | Alleen percentages + taal, moet uitgebreid |
| Settings pagina UI | 🔄 Bezig | Redesign in progress |
| Returns pagina | 🔄 Bezig | Redesign in progress |
| Setup Agent | 📋 Gepland | Specificatie klaar, nog niet gebouwd |
| Landing page | 📋 Gepland | Prompt klaar, nog niet gebouwd |
| Mollie betalingen | 📋 Gepland | Fase 3 |
| WhatsApp (Bird API) | 🔮 Later | Phase 4 |

# 2. Roadmap

| Fase 1 Nu | Basis Stabiliseren ¦ April 2026 - Spam filtering definitief fixen — alleen echte klantemails verwerken - Email opmaak verbeteren — begroeting + afsluiting in alle responses - Settings JSONB uitbreiden met alle velden uit Settings Spec - UI redesign afronden — alle 5 dashboard pagina's (Overview, Inbox, Orders, Returns, Settings) - Orders pagina data bug fixen - Betaalde AI tier regelen (Gemini betaald of switch naar OpenAI) |
| --- | --- |

| Fase 2 Komend | Setup Agent & Polish ¦ Mei 2026 - Setup Agent bouwen (API route + Gemini + chat interface) - Settings pagina uitbreiden met alle nieuwe settings velden - Landing page live zetten - Analytics pagina met charts (recharts) - Knowledge base UI + RAG pipeline - Toast feedback overal in het dashboard - Proactive outreach cron (satisfaction check na levering) |
| --- | --- |

| Fase 3 Gepland | Go Live & Alpha Merchants ¦ Mei-Juni 2026 - KvK registratie (eenmanszaak) - KOR aanmelden (BTW-vrijstelling onder €20K) - Keepmysale.com domein kopen en koppelen - SES production access aanvragen (uit sandbox) - Mollie betalingen integreren (pricing tiers) - Shopify App Store listing - 3-5 alpha merchants vinden en onboarden (Reddit r/shopify, LinkedIn DMs NL) - Feedback verzamelen + snel itereren |
| --- | --- |

| Fase 4 Later | Schalen & WhatsApp ¦ Q3 2026 - WhatsApp kanaal via Bird API - Multi-store support (meerdere Shopify stores per account) - Supabase Realtime i.p.v. polling in inbox - PDF audit trail per negotiation - Custom AI training per merchant - API access voor enterprise merchants - Team accounts (meerdere gebruikers per merchant) |
| --- | --- |

# 3. Tech Debt & Bekende Problemen

| Prio | Issue | Effort |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | ENCRYPTION_KEY is zwak (aaaa...) — moet geroteerd worden | 30 min |
| 🔴 | Shopify API secret gedeeld in chat — moet geroteerd worden | 10 min |
| 🔴 | OpenAI/Gemini key gedeeld in chat — moet geroteerd worden | 10 min |
| 🔴 | Gemini free tier: 20 req/dag — niet genoeg voor productie | € upgrade |
| 🟡 | Spam filter laat bank/ING emails soms door | 2 uur |
| 🟡 | Email opmaak: geen begroeting of afsluiting | 3 uur |
| 🟡 | Settings JSONB is te basic (alleen percentages + taal) | 1 dag |
| 🟡 | processCustomerResponse: offer.response niet updated in JSONB | 1 uur |
| 🟡 | negotiations.update: undefined values niet gefilterd | 30 min |
| 🟡 | findByShopifyOrderId ontbreekt in DAL (performance) | 2 uur |
| 🟡 | SNS signature verificatie ontbreekt voor SES webhooks | 2 uur |
| 🟢 | Welcome message toont domein i.p.v. shop naam | 30 min |
| 🟢 | Supabase Realtime i.p.v. polling voor inbox | 1 dag |
| 🟢 | Debug logging nog actief in SES route | 15 min |

# 4. Go-to-Market

## 4.1 Doelgroep

- Shopify merchants met 100-1000 bestellingen per maand

- Solo founders en kleine teams (1-5 personen)

- Dropshippers met hoge retourpercentages (China sourcing)

- Startmarkt: Benelux (NL + BE), daarna UK en DE

## 4.2 Acquisitie Kanalen

- Reddit: r/shopify, r/dropshipping, r/ecommerce — authentieke posts

- LinkedIn: DMs naar NL Shopify store owners

- Shopify App Store: organisch via listing

- 'Building in public' op X/Twitter

- Cold email aan merchants die publiek klagen over retouren

## 4.3 Pricing Strategie

Pricing Tiers Starter €49/maand — 100 conversations, email kanaal, Shopify integratie Growth €149/maand — 500 conversations, Gmail integratie, knowledge base (AANBEVOLEN) Scale €299/maand — Unlimited, custom AI, API access, multi-store Alle tiers: 14-dagen gratis trial, geen creditcard vereist bij start KOR regeling: onder €20K omzet geen BTW factureren

## 4.4 ROI Pitch aan Merchant

Rekenvoorbeeld voor merchant pitch 50 retouren per maand × gemiddelde orderwaarde €75 Zonder KeepMySale: 50 × (€75 × 0.3 waardevermindering + €15 verzending) = €1.875 verlies/maand Met KeepMySale (50% van retouren voorkomen, gemiddeld 30% refund): 25 voorkomen × (€75 - €22.50 refund) = €1.312 bespaard/maand Kosten KeepMySale: €49-149/maand ROI: 9-27x — betaalt zichzelf terug op dag 2 van de maand

# 5. Business Checklist

## 5.1 Direct te doen

- KvK registratie — eenmanszaak (online of bij KvK kantoor)

- KOR aanmelden bij Belastingdienst (BTW-vrijstelling)

- Zakelijke rekening openen (Bunq Business €0/maand of Revolut Business)

- Mollie account aanmaken (zakelijke rekening vereist)

- keepmysale.com domein kopen (~€12/jaar)

- MFA inschakelen op alle accounts (Supabase, Vercel, AWS, Shopify, Google Cloud)

## 5.2 Vóór eerste betalende merchant

- Privacy policy pagina live zetten

- Terms of service pagina live zetten

- SES production access aanvragen (AWS Support ticket)

- Shopify App Store listing aanmaken

- Mollie betalingen testen in test mode